ГОДОВАЯ (ИТОГОВАЯ) ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ за 2016 год «**Комплексное развитие инфраструктуры Иволгинского района на 2015-2017г.г.»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | | | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | | | Процент выполнения  (%) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 20\_16\_\_ | Достигнутое значение показателя за 20\_\_16\_ | Процент выполнения  (%) |
| Всего | Местный Бюджет | Бюджет Республики Бурятия | Другие источники | Всего | Местный Бюджет | Бюджет Республики Бурятия | Другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 9 10 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Комплексное развитие инфраструктуры Иволгинского района в 2015-2017г.г. | 11476,217 | 11476,217 |  |  | 11476,217 | 11476,217 |  |  | 91,7 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | 4133,373 | 4133,373 |  |  | 4133,373 | 4133,373 |  |  | 99,9 | Обеспечение населения водой нормативного качества в необходимом объеме | % | 56,7 | 56,7 | 56,7 | 100 |
| 3 | Содержание и ремонт дородной сети | 4827,138 | 4133,373 |  |  | 4827,138 | 4133,373 |  |  | 80,3 |  |  | 55 | 53 | 62,3 | 117,5 |
| 4 | Разработка документов градостроительного планирования | 925,706 | 925,706 |  |  | 925,706 | 925,706 |  |  | 100 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающим нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |
| 5 | Прочие работы и услуги для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 1590,0 | 1590,0 |  |  | 1590,0 | 1590,0 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Начальник МУ «Отдел по развитию инфраструктуры»

Администрации МО «Иволгинский район» Балданов Ч.Б.

Согласовано: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_